靖宇县宇通市政工程有限公司

靖宇县污水处理厂二期工程建设项目

支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目建设背景

- 拟建的靖宇县污水处理厂二期工程建设项目承担的是靖宇县城区生活污水和企业污废水处理的任务。设计日处理污水2.5万吨，采用改良A2/O工艺。靖宇县污水厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。日污水处理量2.5万吨接近满负荷运转，2022年开始实施靖宇县污水处理厂二期工程建设项目，扩增污水处理量2.5万吨/日，预计污水二期运行后污水处理总量将达到5万吨/日。彻底解决污水厂即将满负荷问题，使现在的濛江保持良好的水生态环境。

（二）项目主要内容

本项目建设地点位于现有污水处理厂北侧建设用地扩建二期污水处理厂工程，厂区新增占地面积约2.95ha。

1.现有1#提升泵站改造：利用现有土建，增加设备。

2.新建现有1#提升泵站至污水处理厂的压力管线一条，规格DN1000，总长度1500m。

3.现有污水处理厂改扩建：新建二级处理、深度处理建构筑物及其配套设施；其他建构筑物利用现有土建，增加设备。

（三）项目预算构成

### 1.总投资构成及资金来源

本项目总投资12,904.52万元，其中建设投资12,380.99万元（其中，建筑工程费5,028.17万元，设备购置费2,957.38万元，安装工程费831.96万元，工程建设其他费用2,646.37万元，预备费917.11万元），建设期利息431.20万元，流动资金 92.33万元。该项目资金为县财政资金。

### 2.收益构成

本项目预期收入通过收取的污水处理费收入及财政补助收入实现。

- （四）项目绩效目标

- 项目总体目标为：二期工程建规模为2.5 万m³/d，厂区新增占地面积约2.95ha。1、现有1#提升泵站改造：利用现有土建，增加设备。 2、新建现有1#提升泵站至污水处理厂的压力管线一条，规格 DN1000，总长度 1500m。3、现有污水处理厂改扩建：新建二级处理、深度处理建构筑物及其配套设施；其他建构筑物利用现有土建，增加设备。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

- 1.绩效目标与项目规划的一致性，相关性根据财预〔2020〕10号文绩效指标框架，按照吉林省事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性绩效目标，绩效目标与项目规划保持一致，可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 2.绩效目标与预算资金的匹配性

- 绩效目标设与申报预算的资金量相匹配。

- 3.绩效目标是否量化、是否具备比较性

- 绩效目标逐级细化、量化，指标值合理具有可考核性。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 评价原则根据项目特点，参照《财政支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)和《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》(吉财绩(2020)711号)的要求，按照经济性、效率性、效益性和公平性的原则，从决策、项目管理、产出和效益四个维度设计指标体系。

- 评价体系方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

- 1.成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- 2.比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

- 3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

- 4.最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

- 5.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

- 6.标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

- 本次评价方法采用比较法、因素分析法、最低成本法，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。基于项目特点，同时结合绩效评价工作标准，本次绩效评价的总体评价思路为:以管理制度为导向，以各类项目实施过程为路径，以资金使用情况、项目完成情况、实际产出及效益为评价核心，分别对专项资金整体使用情况进行绩效评价。

- （三）指标定义及评分细则

1.评价指标

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取准确的业绩值，进而为开展绩效评价服务。

2.指标权重

评价指标体系中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行设置。

3.评价标准

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准以及通用标准等制定。

4.评价等级

本次评价等级依据《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》(吉财绩(2020)711号)规定:绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为五档:90(含)-100分为优、80含)一90分(不含)为良、70(含)-80分(不含)为中、60(含)-70分(不含)为低、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

依据项目资金绩效评价体系及评价标准，通过数据采集、访谈:问卷等形式对靖宇县污水处理厂二期工程建设项目资金进行客观评价，最终评价得分为99分，绩效评价级别为“优”。具体得分情况如下表:

绩效评价得分汇总表

| 靖宇县污水处理厂二期工程建设项目绩效评价得分明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 产出 |  | 效果 |  | 小计 |  |  | 按该类资金占总资金比重折算后得分 |  |  |  |
|  | 分值 | 得分 | 分值 | 得分 | 分值 | 得分 | 资金（万元） | 分值占比 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 靖宇县污水处理厂二期工程建设项目 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 8900万元 | 100% | 30 | 30 | 100% |
| 个性指标得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 100% |
| 决策 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 100% |
| 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 | 95% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 | 98% |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 项目决策指标分值 20分，评价得分20分。

- 立项依据充分性(4分)

- （1）项目立项符合《靖宇县城市总体规划》，得1分;

- （2）项目立项符合靖宇县住房和城乡建设局部门职责范围，属于部门履职所需，得1分;

- （3）项目是属于财政项目资金支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分;

- （4）项目是与其他行政职能部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分。

- 2.立项程序规范性(3分)

- （1）项目按照规定的程序申请立项，项目纳入项目库并按程序向财政局提交项目申报材料，得1分;

- （2）审批文件、材料符合相关要求，得1分;

- （3）依据《关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》吉财绩(2021)775号文件，应对拟申请预算总投资额3000万元及以上的新增重大项目开展事前绩效评估，得1分。

- 3.绩效目标合理性(4分)

- （1）已对项目资金设置整体绩效目标，得1分；

- （2）绩效指标设定与实际情况不存在偏差，得1分；

- （3）项目预期效益与同类项目相符，得1分；

（4）绩效目标与投资额匹配，得1分。

4.绩效目标明确性(3分)

（1）目标设立工作，得1分;

（2）绩效指标可衡量，得1分;

（3）指标直接对应任务数或计划数，得1分。

5.预算编制科学性(4分)

（1）靖宇县城区污水管网改造项目，预算执行率70%，得1分;

（2）不存在预算支出与项目内容存在不匹配现象，得1分;

（3）预算额度未综合考量项目规模及其他实际情况测算，靖宇县污水处理厂二期工程建设项目，预算资金8900万元，实际应付资金8900万元，预算执行率100%，得1分;

（4）预算支出金额与工作量相匹配得1分。

6.资金分配合理性(2分)

（1）预算资金分配依据符合《项目资金管理办法》规定，得1分。

（2）分配额度符合《项目资金管理办法》，得1分。

各指标得分情况如下：

决策指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 预算编制科学性 | 4 | 4 | 100% |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 20 | 20 | 100% |

- 项目过程情况。

- 项目管理指标分值 20分,评价得分19分

- 1.内控制度的健全性(2分)

- （1）内控手册已制定统一的资金管理办法，得1分;

- （2）未见项目支出绩效自评及评价制度，得1分。

- 2.内控执行的有效性(4分)

- （1）项目实施中无违法违规和不遵守项目管理规定的情形，该项得1分;

- （2）项目调整及支出调整手续完备，该项得1分;

- （3）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，该项得1分;

- （4）项目实施人员、场地设备等落实到位，该项得1分。

- 3.资金到位时效(1分)

- 靖宇县污水处理厂二期工程建设项目，预算资金8900万元，已下达资金8900万元;拨付及时，得1分。

- 4.资金到位率(2分)

- 靖宇县污水处理厂二期工程建设项目(8900/9200)x100%=96%，资金到位率96%，该项得1分。

- 5.预算执行率(2分)

- 靖宇县污水处理厂二期工程建设项目(8900/8900)x100%=100%，预算执行率达到100%，得2分。

- 6.行政监督有效性(2分)

- 工程严格按照合同质量要求执行，得2分。

- 7.资金实际支出的合法合规性(6分)

- 申报项目资金未被挪用、挤占等，得6分。

- 各指标得分情况如表:

项目管理指标得分情况

| - 指标 | - 权重 | - 得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 内控制度的健全性 | - 2 | - 2 | - 100% |
| - 内控执行的有效性 | - 4 | - 4 | - 100% |
| - 资金到位时效 | - 2 | - 2 | - 100% |
| - 资金到位率 | - 2 | - 1 | - 50% |
| - 预算执行率 | - 2 | - 2 | - 100% |
| - 行政监督有效性 | - 2 | - 2 | - 100% |
| - 资金实际支出的合法合规性 | - 6 | - 6 | - 100% |
| - 合计 | - 20 | - 19 | - 95% |

- 项目产出情况。

- 项目产出指标值30分，评价得分30分。

- 项目产出指标包含:靖宇县污水处理厂二期工程建设项目。

- （1）实际完成率

- 二期工程建规模为2.5 万m³/d，厂区新增占地面积约2.95ha。1、现有1#提升泵站改造：利用现有土建，增加设备。 2、新建现有1#提升泵站至污水处理厂的压力管线一条，规格 DN1000，总长度 1500m。3、现有污水处理厂改扩建：新建二级处理、深度处理建构筑物及其配套设施；其他建构筑物利用现有土建，增加设备。数量达标率100%，得8分;

- （2）质量达标率

- 项目未发现质量问题，质量达标率100%，得8分;

- （3）完成及时率

- 已于2024年12月31日前完工通水，预算执行率为100%，得7分;

- （4）成本节约率

- 申请专项债券9200万元，实际位位并支付8900万元，未超预算，得7分。

- 项目产出指标得分情况

| - 指标 | - 权重 | - 得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 实际完成率 | - 8 | - 8 | - 100% |
| - 质量达标率 | - 8 | - 8 | - 100% |
| - 完成及时率 | - 7 | - 7 | - 100% |
| - 成本节约率 | - 7 | - 7 | - 100% |
| - 合计 | - 30 | - 30 | - 100% |

- 项目效益情况。

- 效益类指标，该指标权重为30分，评价得分30分

- 1.经济效益

- 项目实施对完善城市功能，提升城市品位，改善居民生活环境提升群众生活幸福指数，吸引外来投资有很大促进作用，得8分。

- 2.社会效益

- 本项目实施对公共事业发展起到了促进作用，得8分。

- 3.可持续效益

- 项目的实施，对靖宇县城区发展具有可持续影响，得8分。

- 4.服务对象对项目实施效果满意度根据调查问卷统计，满意度95%以上，得6分。得分情况如下表:

- 项目效果指标得分情况

| - 指标 | - 权重 | - 得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 经济效益 | - 8 | - 8 | - 100% |
| - 社会效益 | - 8 | - 8 | - 100% |
| - 可持续效益 | - 8 | - 8 | - 100% |
| - 实施效果满意度 | - 6 | - 6 | - 100% |
| - 合计 | - 30 | - 30 | - 100% |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- (一)主要经验和做法

- 1.在完善人民群众生存环境方面。城镇污水处理能力大幅增强，使区域和整个城镇经济发展能够正常有序的进行，使居民生活水平不断提高，环境不断改善，促进靖宇县“区域经济”发展从而促进城镇化发展进程。

- 2.在推进城区建设方面。靖宇县提高区域污水收集能力，通过污水厂扩建，增加日污水处理量2.5万吨。防止出现污水处理厂超负荷运行情况，保持良好的水生态环境。为维护社会稳定、促进社会经济可持续发展提供了强有力的保障。

- 3.在推动地方经济方面。经济的发展需要具备硬、软两种环境如果硬件设施搞不好，将严重影响城镇经济发展。靖宇县城市污水处理能力增强，也使靖宇县能够以更好的面貌和基础设施条件来招商引资，为以后的经济发展奠定了坚实的基础。

- (二)存在问题

- 申请专项债券资金剩余300万元尚未到位。

- 有关建议

积极协调相关部门争取剩余资金及时到位。