2024年靖宇县赤松镇政府

鲜食玉米蒸煮车间建设绩效评价报告

# 一、项目基本情况

1、项目立项背景

近年来，随着人民生活水平的提高和食物结构的改善，鲜食玉米产业在我国蓬勃兴起，已成为继玉米饲料业和玉米深加工业之后，具有较大发展前景的玉米新兴产业，保持着较高的增长速度，市场前景十分广阔。甜糯玉米等鲜食玉米起源于我国，在我国有丰富的种植管理经验，资源和区位优势明显，经济效益突出，国际国内市场前景巨大。但相对于常规普通 玉米品种的普及和重视程度，鲜食玉米产业在我国的发展却异常缓慢，重点优势没有得到体现。近年国家实施农业供给侧改革，在政策的调整带动 下，粮用玉米每年都在缩减，为鲜食玉米产业发展提供了广阔的发展空间。农业部发布的《全国种植业结构调整规划（2016-2020年）》就玉米种植发展明确提出：调减籽粒玉米，扩大青贮玉米，适当发展鲜食玉米。2018年发布的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》也将有力地促进鲜食玉米产业的发展。近几年来，世界范围内甜糯玉米在产业种植面积、加工生产数量、消费普及、国际间贸易数量等方面，都是一个发展迅速的时期。据农业农村部网站信息公示统计2001-2018通过国审鲜食玉米数量达到123个，伴随着品种增多，产量、品质的不断提高，市场需求量的扩大，鲜食玉米种植面积逐渐进入快速增长期，鲜食玉米种植面积从本世纪初的100多万亩发展到现今的2000万亩以上。种植鲜食玉米对冷链和物流要求很高，种植成本及后续销售如何布局，未来产业将如何发展都需统筹考虑。因此，从育种、加工、流通等方面入手推动鲜食玉米产业的持续优化升级至关重要。

我国鲜食玉米产品以鲜苞上市为主，同时有加工。近年，我国应运产生了一批鲜食玉米加工企业，将鲜食玉米加工成粒状、糊状、笋状罐头，或加工成速冻玉米粒、真空保鲜玉米棒、还有用鲜食玉米酿酒、制造饮料等。我国鲜食玉米产品以内销为主，近年出口逐渐增加。鲜食玉米加工附加值高，经济效益显著。国内鲜食玉米一经初加工，价格陡增，一般增值1倍以上，经过真空包装可增值2-3倍，而礼品装可增值5-6倍，加工企业经济效益十分显著。在美国鲜食玉米加工所产生的附加值可以达到300-400%，转化增值更高。大力发展鲜食玉米，对改善人们膳食结构、开拓国内和国际农产品市场、调整种植业结构、增加农民收益意义重大。

靖宇县处于世界黄金玉米带，其得天独厚的地理、土壤、水利、气候条件决定了其出产优质玉米的天然优势。在赤松镇大力发展鲜食玉米产业对靖宇县实现农业振兴、农民富裕有着重要意义。赤松镇人民政府在国家有关政策的指引下，加快实施鲜食玉米产业发展，将有力促进农业产业结构优化调整，发挥引领农业高质量发展的示范带动作用，体现现代农业技术的先进性、集成性、综合性，成为靖宇县现代农业的展示窗口、农业科技成果转化的示范基地、优质健康功能食品的生产基地，辐射带动靖宇县周边现代农业健康可持续发展，助推乡村振兴，带动农民增收致富。

随着改革开放深化发展和现代农业建设理念的应用，靖宇县农业产业结构得到了很大的调整，现代生态农业建设步伐也在不断加快，农业综合生产能力和农产品的供给能力大幅度提升，现代特色农业产业得到了持续发展，农业经济发展战略性调整已经到了关键时期。依靠科技创新、理念创新发展现代农业，推进农业供给侧改革，提升农业生产技术含量，做优特色农产品加工业，延长产业链条，切实提升健康农产品的品质和产量，成为提高农业经济效益、增加农民经济收入的重要手段，也是新时期靖宇县农业和农村工作的重点和难点。

为贯彻落实习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示和关于“三农”工作重要批示精神，践行白山市委、市政府决策部署，靖宇县赤松镇人民政府坚持绿色兴农、质量兴农、科技兴农，创新体制机制，依托赤松镇各类农场特色资源，大力发展鲜食玉米加工农业产业，着力打造赤松镇鲜食玉米种植加工产业化示范基地，积极培育发展新优势，延伸产业链，拓展价值链，不断提升企业创新发展能力、市场竞争力和品牌影响力，加快促进区域玉米种植产业结构调整，带动产业转型升级、提质增效，推动靖宇县农业高质量发展，以特色产业振兴引领带动乡村全面振兴。

2、项目建设的必要性

（1）项目的建设是贯彻落实新时代国家“三农”政策，推动乡村产业高质量发展的需要实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。农业是全面建成小康社会和实现现代化的基础，大力发展生态特色高效农业，是加快推进农业现代化、全面建成小康社会的迫切需要，对于提高农业资源转化率、利用率，带动农民增收致富，保障国家粮食安全、维护国家稳定具有重要的战略意义。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局背景下，以农村一二三产融合发展为路径，着力构建现代乡村产业体系，推进乡村产业高质量发展，才能让产业发展之路走得更广更远，才能让乡村振兴战略落实得更扎实有力。推动乡村产业高质量发展是为百姓谋福利。把产业做大做强，让群众的腰包鼓起来，才能让百姓的幸福感更充沛丰厚。鲜食玉米作为新兴产业，经济效益高，在我国农业农村经济发展中的地位日趋重要，已成为我国广大农村和农民最主要的经济来源之一和农村新的经济增长点。全国多个省市将鲜食玉米作为经济作物大力推广，市场发展潜力巨大。中共中央、国务院《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》中明确指出鼓励龙头企业和科研机构建设运营现代农业产业园，发展设施农业、精准农业、精深加工、现代营销，带动新型农业经营主体和农户专业化、标准化、集约化生产，推动农业全环节升级、全链条增值。国务院印发的《“十四五”国家信息化规划的通知》中提出要以应用为导向，推进农业信息基础设施智能化建设，推进农业信息化科技创新能力跨越，构建政产学研用紧密结合的农业信息化科技创新体系，有效支撑农业信息化产业发展。进入“十四五”以后，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出推进农业信息化建设，加强农业与信息技术融合，发展智慧农业要以应用为导向，推进农业信息基础设施智能化建设，推进农业信息化科技创新能力跨越，构建政产学研用紧密结合的农业信息化科技创新体系，有效支撑农业信息化产业发展。2017年农业部“一号文件”《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》（农发[2017]1号）提出要“紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这个工作主线，着力培育新动能、打造新业态、扶持新主体、拓宽新渠道，加快推进农业转型升级”。2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出，全面推进乡村振兴，加快推进农业现代化。农业农村部2021年发布的《农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见》也提出“大力发展乡村富民产业，提升产业链供应链现代化水平”，足以显示发展乡村产业对于乡村全面振兴的重要意义。鲜食玉米具有串联一二三产业的优良属性，发展鲜食玉米种植、旅游、休闲、加工、贸易、服务产业，对于构建新型鲜食玉米产业形态，具有重要意义。产业融合发展也将促进鲜食玉米产业升级，推动建立中国特色的具有国际影响力的“黄金玉米”产业。

（2）项目建设是调整优化农业产业结构和农村经济结构，助推乡村振兴战略落地见效的必要举措实施乡村振兴战略，是党的十九大做出的重大决策部署，是新时代“三农”工作的总抓手。在农业发展转型升级的背景下，推动乡村地区产业融合发展，是实现乡村产业振兴的关键所在。农业产业融合发展成为乡村地区产业振兴的首要前提和基本保障。我国经济发展已经进入“新常态”，农业正成为新一轮的投资热点。通过大力发展现代特色高效农业，深入推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，促进农业现代化与工业化、信息化、城镇化协同发展，加快农业技术创新步伐，走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。产业兴旺是乡村振兴的关键，要实现产业兴旺，必须运用创新的发展理念，从区域特色主导产业入手推进产业融合，根据产业类型来延伸产业链，尊重农民意愿，让农民分享发展成果。靖宇县地处世界黄金玉米种植带，玉米种植历史悠久，农民种植经验丰富。但是，长期以来，玉米种植以千家万户和分散经营为主，各自为营， 由于规模小，也形不成拳头产品，产品档次低，适应不了大市场、大流通的需要。实施农业产业结构战略性调整，实现种植集约化、销售网络化、产品质量优质化、产品品种多样化、生产管理规范化、生产标准化、产品销售品牌化等方面发挥着实质性的作用，成为农业产业结构调整优化的主题，非常重要，影响力不可低估。鲜食玉米由于产业链条的延长，必然使与之相关的加工业兴起、聚集。同时，鲜食玉米产业对其他相关产业的辐射和带动能力较强，随着鲜食玉米产业的发展，还将催生若干产业，形成 产业集中、产业集聚，达到一定规模还可以在一定范围内形成产业集群，有力促进农村产业兴旺。本项目通过剖析鲜食玉米产业发展的主要制约因 素，对靖宇县鲜食玉米产业发展提出新的发展思路，坚持三产融合，充分发掘鲜食玉米的多种功能和潜在价值，采用数字技术改造传统种植管理模式，实现农业产业链的纵向扩展，做好区域示范带动和技术支撑服务、社会化服务，并采用数字化管理支撑整个产业链，营造良好的农民创新创业生态环境，激发区域农民创新活力和创业潜力，打造农业农村经济发展新引擎，以此来推动农业供给侧改革中优势特色农业产业项目的发展，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加速靖宇县以产业振兴引领带动乡村全面振兴的步伐。

（3）项目的建设能够调节市场供应，满足社会更高消费需求的需要农产品加工保鲜冷藏是农业生产的继续，是农业再生产过程中的“二产经济”。发达国家把产后加工贮藏放在农业的首要位置。如美国农业总投入的30%用于采前，70%用于采后，意大利、荷兰农产品加工保鲜产业化率为60%，日本大于70%。产后产值与采收自然产值比，美国为3.7:l，日本为2.2:l，而我国仅为0.38:l，几乎是以原始状态投放市场，因此损失率为25 -30％，而美国只有1.7 -5.0％。农产品加工带来的高附加值，仅减少现有的损失，就可以为社会带来巨大的效益。从世界各国市场的情况来看，农产品的市场增长点主要在于精加工的真空保鲜、速冻、保健型等方向上。为此，开发花色品种多样、时令性、营养成分全面以及无污染绿色产品，满足国内外消费者多样化、优质化的需求，实施规模化、规范化、标准化、品牌化，以提高产品档次，提高附加值，以适应农业产业化发展 的要求。

鲜食玉米与普通玉米相比，具有甜、糯、嫩、香的特点。从饲料到工业原料再到餐桌“新贵”，鲜食玉米在市场上打了漂亮的“翻身仗”。鲜食玉米逐渐成为消费者的餐桌必备，国内市场对鲜食玉米需求逐年上升。鲜食玉米虽然在现代农业里发展迅速，但因需要保持鲜嫩的口感，其对冷链和物流的要求极高。此外，从鲜食玉米的“采、储、运”到加工、推广、销售”，都需要专业公司打通最后一公里，亟需加强鲜食玉米新品种培育，种植高产、优质、易加工的鲜食玉米新品种，满足不同消费者的喜好和需求。本项目充分发挥城开农业农场的环境资源优势，通过鲜食玉米种植加工产业化示范工程从多方面、多层次的角度来提高功能性鲜食玉米的产值和附加值，有计划地生产安全、优质、高产的富硒鲜食玉米，提高劳动生产率和优质农产品产出率，满足人民群众对健康食品和美好生活的需要。

（4）项目的建设是培育壮大特色产业、提高农业科技含量，形成龙头企业效应，促进靖宇县地方经济与农业经济发展的需要2020年5 月，《吉林省人民政府办公厅关于加强鲜食玉米品牌建设加快鲜食玉米产业发展的实施意见》正式发布，提出大力实施品牌强农战略，切实把吉林省鲜食玉米的资源优势和品质优势快速转化为产业优势和经济优势，实现吉林鲜食玉米产业振兴，促进农业增效、农民增收和农村繁荣。文件指出，“力争用3-5年时间，全省鲜食玉米品牌化、标准化和产业化水平显著提高，带动品牌产品市场占有率和溢价能力明显提升，省、市、县多层级协同发展、相互促进的鲜食玉米产业格局全面建立。吉林鲜食玉米成为全国极具影响力的地域品牌，全省优质鲜食玉米生产企业超过100家，打造50个优质吉林鲜食玉米品牌产品，形成吉林鲜食玉米区域公用品牌、企业品牌、产品品牌“三位一体”发展矩阵。全省鲜食玉米产量增加到30亿穗以上，实现吉林鲜食玉米品牌领跑全国”。当前靖宇县农业和农村发展已进入一个新的历史阶段，农业形势发生很大变化，调整优化农业产业结构，大力发展现代农业及优质农产品生产已成为当前和今后农业加快发展和提质增效的中心任务。培育壮大鲜食玉米特色产业，正是靖宇县推进农业产业结构调整，实现产业转型升级，促进地方农业农村经济发展 的重要举措。本项目建设有利于发挥区位优势，将先进科技融入现代农业生产体系，以加快农业供给侧结构性改革、带动玉米产业转型升级、提质增效为主线，以标准化、专业化、规模化、市场化和信息化为基本路径，突出改革创新，强化市场主体作用，激发区域农民创新活力和创业潜力，有力推动靖宇县由传统农业向现代农业跨越发展，有效带动和支撑区域经济社会健康可持续发展。项目实施过程中通过“以科研为载体，以基地为实体，以农民为主体”的方式，把科技人员与提高农民素质，科学技术与农业生产，科技推广与基地品牌有机的结合起来，建立起长效的科研、生产、服务机制，正确引导和带动农民利用当地资源优势，发展功能性鲜食玉米高效栽培，实现“科研为生产服务，科技人员为农民服务，农村为城市服务，基地为市场服务”的有效对接，从而达到农业增效、农民增收，促进项目产业向注重质量、注重品牌，数字化、集约化、标准化方向发展。并以产业化示范基地为龙头，积极开拓市场，显著带动提高基地及周边地区的鲜食玉米产量、品质和经济效益，不仅为全市特色农产品的发展探索出一条崭新的发展路径和经营模式，助力传统农业经济转型，更能够大幅度带动提高农 民收入，为区域农民实现共同富裕提供经济支撑，实现“品牌做响、产业做强、农民增收、企业增效”，为吉林省率先实现农业现代化筑牢产业基础。

综上所述，本项目的建设既符合国家、省市产业发展政策，适应靖宇产业发展趋势的要求，又将现代科学与信息技术运用到实际的鲜食玉米生产实践之中，改变传统农业生产经营模式，加快农业现代化战略实施以及现代农业建设和农业信息化、智能化、机械化进程，有力地促进农业供给侧结构性改革，推进乡村振兴。本项目经济效益、生态效益和社会效益显著，项目的实施是必要且可行的。

二、建设规模与建设内容

本项目建设地点位于靖宇县赤松镇赤松村。

项目场区占地面积1000㎡，项目新建新建鲜食玉米加工厂房1座，建筑面积490㎡；改造速冻库1座，建筑面积264㎡；新建设备机房1座，建筑面积70㎡。场区路面硬化面积 1000㎡（原冷库场区）；新建110m³ 消防水池一座；围栏500 延长米。

项目建设期6个月，即2023年3月～2023年8月。

三、总投资及效益情况

项目总投资550.00万元，全部为建设投资。其中：建筑工程费154.93万元；设备购置费239.00万元；安装工程费 11.75万元；工程建设其他费用103.58万元；基本预备费 40.74万元。

资金来源：政府财政资金解决。

2024年靖宇县赤松镇政府财政专项资金550万元，均为财政拨款，实施期限项目建设期6个月，即2023年3月～2023年8月。

四、项目绩效目标

项目建成投产后，平均各年营业收入为86.13 万元，税前财务内部收益率7.69%，财务净现值132.30 万元，税后投资回收期13.56年，总投资收益率6.14 %，总投资利税率8.02 %，有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显。

项目主要技术经济指标

主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 总用地面积 | ㎡ | 1000 |  |
| II | 总建筑面积 | ㎡ | 824 |  |
| 1 | 鲜食玉米加工厂房 | ㎡ | 490 |  |
| 2 | 速冻库 | ㎡ | 264 |  |
| 3 | 设备机房 | ㎡ | 70 |  |
| III | 附属工程 |  |  |  |
| 1 | 硬质铺装面积 | ㎡ | 1000 | 原冷库场区 |
| 2 | 围栏 | m | 500 |  |
| 3 | 消防水池 | m³ | 110 |  |
| VI | 经济效益评价 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 550 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 550 |  |
| 1.2 | 建设期利息 | 万元 | 0 |  |
| 1.3 | 流动资金 | 万元 | 0 | 达产年份 |
| 2 | 营业收入 | 万元 | 86.13 | 各年平均值 |
| 3 | 营业税金及附加 | 万元 | 0.94 |  |
|  | 增值税 | 万元 | 9.4 | 各年平均值 |
| 4 | 总成本费用 | 万元 | 42.04 | 各年平均值 |
| 5 | 利润总额 | 万元 | 33.75 | 各年平均值 |
| 6 | 应纳税所得额 | 万元 | 33.75 | 各年平均值 |
| 7 | 所得税 | 万元 | 8.44 | 各年平均值 |
| 8 | 净利润 | 万元 | 25.31 | 各年平均值 |
| 9 | 总投资收益率 | % | 6.14 | 息税前利润/总投资 |
| 10 | 总投资利税率 | % | 8.02 |  |
| 11 | 资本金净利润率 | % | 1.53 |  |
| 12 | 总成本利润率 | % | 80.28 |  |
| 13 | 销售利润率 | % | 39.18 |  |
| 14 | 全员劳动生产率 | 万元/人.年 | 28.71 |  |
| 15 | 生产工人劳动生产率 | 万元/人.年 | 28.71 |  |
| 16 | 贷款偿还期 | 年 | 0 | 包括建设期 |
| 17 | 盈亏平衡点 | % | 63.22 | 达产年值 |
|  |  | % | 52.69 | 各年平均值 |
| 18 | 投资回收期 | 年 | 11.69 | 所得税前 |
|  |  | 年 | 13.56 | 所得税后 |
| 19 | 财务净现值 | 万元 | 132.3 | i= 5% 所得税前 |
|  |  | 万元 | 51.49 | i= 5% 所得税后 |
| 20 | 财务内部收益率 | % | 7.69 | 所得税前 |
|  |  | % | 6.07 | 所得税后 |

五、绩效评价工作及组织实施情况

（一）评价的目的

本次绩效评价的目的：一是了解赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设的使用情况及取得的绩效情况，为以后年度该项资金及同类专项资金绩效目标审核、预算编制提供决策依据；二是探索建立规范的财政支出绩效评价程序和科学的评价指标体系，推动财政专项资金绩效评价工作的规范化、制度化。三是有利于项目单位及主管部门总结经验，发现问题，加强管理，保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）评价的依据

本次绩效评价依据主要包括：《吉林省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《吉林省预算绩效管理办法》以及《吉林省中介机构参与省级预算绩效评价工作暂行办法》等有关法律法规和文件规定。

（三）评价的前期准备及实施情况

在实施评价前，我们制订了《赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设资金绩效评价实施方案》，就方案的评价范围、指标设定、评价标准及实施程序等事宜与项目主管部门进行积极沟通，并达成共识。

评价目的：客观、公正的评价“赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设资金”项目的实现程度。

评价对象和范围：2024年“赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设资金”的组织、实施、管理情况；资金的分配、使用、管理情况；项目的经济性、效率性、效益性。

评价方法：主要是采用座谈法、成本效益分析法、比较法、因素分析法及审查财务账项等方法。

绩效评价指标与评价标准：分为共性指标和个性指标。

（四）评价人员及分工

为做好财政专项资金项目的绩效评价工作，我公司成立评价组，由王爽总负责，评价组人员如下：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 具体分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王 爽 | 女 | 硕士 | 单位负责人 | 安排指导全面评价工作 |
| 2 | 张爱群 | 男 | 本科 | 项目经理 | 制订评价实施方案；分析相关资料、 撰写绩效评价报告 |
| 3 | 刘 坤 | 女 | 本科 | 审计助理 | 汇总、整理有关资料 |
| 4 | 杨 洋 | 男 | 本科 | 审计助理 | 汇总、整理有关资料 |
| 5 | 段浩楠 | 男 | 本科 | 审计助理 | 汇总、整理有关资料 |

工作时间安排

前期准备阶段（2025年6月4日－6月7日）

主要工作包括：

1、成立评价组。

2、组织评价人员进行业务培训。学习绩效评价和本项目相关政策，包括《吉林省预算绩效管理办法》（吉财预 [2016]618号）；《吉林省中介机构参与省级预算绩效评价工作规程（试行）》（吉财预[2015]345号）。

3、与项目单位初步沟通，制定初步绩效评价方案。

4、评价指标体系及方案设计阶段（2025年7月7日－7月8日）

（1）拟定本项目绩效评价指标体系。

（2）根据情况开展实地调研，征求财政局、赤松镇政府意见后，对指标体系进行补充和完善。

（3）征求财政局意见后定稿评价实施方案。

5、现场实地审查阶段（2025年7月7日—7月8日）

深入项目单位，进行现场审查，并开展项目评价工作。

6、综合评价阶段（2025年6月28日－7月8日）

评价组在全面分析、整理相关资料的基础上，结合项目实地了解和掌握的情况进行打分，进行综合评议；采用一定的统计方法，形成该项目综合分值，得出评价结论，撰写评价报告。

7、评价报告阶段（2025年6月28日－7月8日）

2025年7月31日前出具评价报告。

（五）评价过程

自2025年6月绩效评价工作开展以来，评价小组严格按照既定评价方案，经过了深入项目单位实地考察、与项目单位座谈、收集评价资料、资料数据分析、评价结论合议和评价报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作，具体实施过程如下：

- 深入项目单位实地评价

评价小组深入到靖宇县赤松镇政府，对项目单位的资金拨付、自筹资金实际到位率、资金使用合规、设备采购、项目进展等情况实地评价，本着实地评价为主、其他评价为辅的原则，收集第一手资料和相关数据。

- 座谈并征集意见

评价小组召集项目使用单位如下负责人进行座谈：

（1）镇政府副镇长李建

（2）镇政府乡村振兴办主任张闻汗；

（3）财政所长张治；

（4）赤柏村书记孙洪世；

（5）双桥村书记刘学刚；

（6）马架子村书记刘军；

（7）赤松村书记王庆海；

（8）小沙河村书记黄海军；

（9）刺秋岭村书记贾之华

（10）三0九村书记高希章

评价小组在赤柏村、双桥村、马架子村、赤松村、小沙河村、刺秋岭和三0九村走访了部分受益人。

在走访的基础上，我们召集赤柏村、双桥村、马架子村、赤松村、小沙河村、刺秋岭和三0九村受益人召开座谈会，听取参会人员情况介绍及诉求，目前，尚无受益人得到补贴，全年21万元收入尚未达到，项目目前无成果。

- 收集评价资料

根据方案中资料清单等评价工作基础文本，督促项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，对申报资料的数据进行审核，查找调取数据证明资料，听取项目单位就项目实施情况的进展介绍，同时完成了对指标体系中各个指标的数据采集工作。

4、数据分析评分及报告撰写

评价小组对收集的数据进行分析汇总，对各项指标进行评分，组织有关专家进行讨论，并将论证的结论与各项目单位及项目主管部门沟通，最终形成绩效评价报告。

六、绩效评价指标体系、评价标准及方法

（一）指标体系

根据《吉林省预算绩效管理办法（试行）》，此次绩效评价以经费用途为基础开展绩效评价，在此基础上进行汇总、分析，形成对赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设绩效的综合评价。

赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设绩效评价指标满分为100分。

根据项目得分结果划分三个评价级次，其中：总分为80-100分的项目为“全部或基本达成预期指标”；60-80分为“部分达成预期指标并具有一定效果”；0-60分为“未达成预期指标且效果较差”。

（二）评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他经财政部门确认的标准。

（三）评价方法及得分情况

本次绩效评价采取全面评价与重点评价相结合、项目单位自评与中介机构评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用成本效益分析法、目标比较法、专家评判法等绩效评价方法进行。具体各指标得分情况如下：

- 项目投入

项目投入指标从项目立项和资金落实两方面进行考察，依据项目绩效目标合理性、绩效目标明确性和资金到位率、到位及时率四项内容对项目投入的科学性进行考察，项目投入指标分值20分，实际得20分。

- 绩效目标合理性

①符合国家相关法律法规和党委政府决策。财政专项资金目标旨在加强农业基础工作，符合国家相关法律法规，适合我省的省情。

②与项目实施单位职责密切相关。靖宇县赤松镇政府负责赤松镇的经济工作，财政专项资金与靖宇县赤松镇政府的工作密切相关。

③项目为促进事业发展所必需。生态农业是省委、省政府在“十四五”规划中明确支持发展和保护工程，全省上下围绕省委、省政府三大主体功能区战略，立足全方位推进生态修复，筑牢生态安全屏障，系统谋划、深入推进农业重点工程建设。

④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。计算得5分。

- 绩效目标明确性

①绩效目标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。目标清晰、可衡量。

② 绩效目标能够与项目年度任务数或计划数相对应。在下达绩效目标时，能够充分考虑资金的需要，与经济工作相呼应。

③能够与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综合计算得5分。

- 资金到位率

项目资金到位情况。截止2024年省财政对项目专项资金项目投入550万元，实际到位550万元，到位率100%。得5分。

- 到位及时率

根据《吉林省省级财政专项资金管理办法》第29条规定，“除国家和省有特殊规定外，专项资金原则上要在每年6月底前拨付下达，逾期未下达的，在安排下年度预算时按比例和逾期时间进行调减”；该项目下拨资金550万元，资金到位及时，得5分。

- 项目过程

项目过程指标从业务管理和财务管理两方面进行考察，依据业务管理制度健全性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性四项内容对项目过程的科学性进行考察，项目过程指标分值20分，实际得10分。

- 无业务管理制度

①尚未制定或具有相应的业务管理制度方面。在评价中发现，靖宇县赤松镇政府业务管理制度不健全。

不得分。

- 制度执行有效性

①项目单位没能遵守业务管理规定。

②政策宣传不够深入、缺乏多样性；

不得分。

（4）财务管理制度健全性

①制定了财务管理制度。资金管理办法符合相关财务会计制度规定，在评价中发现，项目单位制定了健全的财务管理制度，并按照制度严格执行，专项资金及自筹资金的财务核算规范，符合评价标准的要求；

②项目资金的管理情况。为加强对项目资金的管理，项目实行专项核算，会计核算确保真实、完整、及时，用款程序规范、采购合乎手续、资产管理有序，符合国家财务管理制度等相关规定。严格按照节约、实效原则对项目进行监督，充分保障各项业务工作开展。得5分。

（5）资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定方面。

②资金的拨付审批程序和手续方面。资金的拨付程序合规、审批手续完备；

③项目的重大开支经过逐级申报，集体决策。

④项目资金符合项目预算批复的用途。得5分。

3、项目产出

项目产出指标从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四项内容对项目产出的科学性进行考察，项目产出指标分值20分，实际得19分。

数量指标中钢结构厂房计划完成490平方米，实际完成490平方米；围栏计划完成380米，实际完成380米；道路硬化计划完成500平方米，实际完成500平方米，实际查看，道路水泥标号不足，扣1分；制冷设备正常采购；数量指标得11分。

质量指标通过验收得3分。

时效指标按时完成得3分。

成本指标符合当地评价标准得2分。

4、效益

效益指标从经济效益、社会效益和受益人口满意度三项内容对项目效果的科学性进行考察，项目效果指标分值30分，实际得21分。

- 经济效益

“经济效益”指标（满分20分），投资回报率计划达到6%，2024年赤松村村民委员会与吉林嘉美食品有限公司签定冷库租赁合同，年租金70万元，实际到位租金30万元，吉林嘉美食品有限公司未能履行合同，也不再租用冷库，得5分。

带动增加受益人口年收入21万元，尚未实现，扣3分，得7分。

社会效益指标计划受益脱贫人口数853人，目前每人得200元，得7分。

- 社会公众或服务对象满意度

“社会公众或服务对象满意度”指标，衡量项目实施而受到影响的群体或个人对项目实施运行的满意程度，根据抽查反馈意见，抽查赤松镇受益人口反馈意见，由于经济效益未实现，社会效益未体现，群众对未来前景不看好，得8分。

经过对以上投入、过程、产出、效果4大类指标得分加总后，2024年赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设项目绩效评价最终得分合计为78分，为部分达成预期指标并具有一定效果。

七、存在问题及原因分析

在本次评价中，评价组就资金拨付、资金使用、项目管理及制度建设、投入、产出等情况发现如下问题，并归纳汇总如下：

1、项目管理制度不健全，在项目建设中易发生问题，制度无章可循；

2、经济效益未实现，财政投入资金看不到实际效果，存在资金投入无效益、有限的资金未发挥作用，建成项目有闲置的可能性；

3、社会效益未体现，带动受益群众脱贫致富成为泡影，群众期望值落空。

金叶工程项目管理有限公司

二0二五年六月三十日