2021年县政府重点工作目标责任制

| 序号 | 分管领导 | 牵头承办单位 | 主要配合单位 | 全年主要任务和目标 | 月任务和目标（逐月量化指标） | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴明海 | 县住房和城乡建设局 | 县发改局、县自然资源局、县财政局 | 深入推进城市“微整治”，优化城市路网结构。修复主次干街路1.2万平方米，人行道8642平方米。实施道路新建路网工程，靖宇县新华路等道路基础设施建设维修改造工程、靖宇县向阳路南段建设项目 (工农街—河堤路）、靖宇县工农街等道路基础设施维修改造建设工程。★ | 一季度前期准备，二季度完成30%，三季度完成工程量50%，四季度完成工程量20%并竣工并验收。 | 2021年12月末 |
| 2 |  |  | 县发改局、县自然资源局、县财政局 | 实施管网建设项目，谋划并实施靖宇县污水处理设施改造工程。项目总投资为1795.02万元。主要内容：1、污水管网改造；2、排污口截流及改造；3、污水提升泵站改造；4、污水处理厂改造。★ | 一季度前期准备，二季度完成80%，三季度完成工程量20%，四季度完成并竣工并验收。 | 2021年12月末 |
| 3 |  |  | 县委宣传部、县自然资源局、县农业农村局、县市监局、县应急局、县民委、县教育局、县财政局、县文旅局、县卫健委、县司法局、县公安局、县消防大队、各乡镇政府 | 完成农村房屋摸底排查和用作经营农村自建房安全隐患整治任务。★ | 计划每月排查农村房屋总数30%； 目前用作经营农村自建房安全隐患整治排查工作已完成，我县不存在安全隐患。下步将持续做好常态化检查工作，发现问题即查即改。 | 2021年6月末 |
| 4 |  |  | 县发改局、县自然资源局、县财政局 | 投资5751万元，完成靖宇县公共体育场及附属设施配套工程。☆ | —— | 2021年12月末 |
| 5 |  |  | 县委宣传部、县发改局、县自然资源局、县财政局、县机关事务服务中心 | 推进靖宇县垃圾分类中心及固体废物填埋场建设项目。★ | 项目前期工作正在推进，可研报告已批复。 | 2021年12月末 |
| 6 | 戴明海 | 县住房和城乡建设局 | 县发改局、县自然资源局、县财政局 | 实施照明改善工程，计划本年度城市照明增改路灯122套。★ | 一季度前期准备，二季度完成30%，三季度完成工程量50%，四季度完成工程量20%并竣工并验收。 | 2021年12月末 |
| 7 |  |  | 县发改局、县自然资源局、县财政局 | 计划对现有调节水池提升和维修。 | 靖宇县靖宇镇供水调节水池提升及供水管网等附属设施建设工程，项目可研报告已编制完成，现正在办理土地预审及发改立项手续。 | 2021年12月末 |
| 8 |  |  | 县发改局、县自然资源局、县财政局 | 实施增绿补绿工程新建绿地6.5公顷。★ | 一季度前期准备，二季度完成30%，三季度完成工程量50%，四季度完成工程量20%并竣工并验收。 | 2021年12月末 |
| 9 |  |  | 县市监局、县交警大队 | 实施城市精细化管理，大力整治违章建筑、二手车占道经营等问题。★ | 此项工作已纳入城管大队常态化管理的日常工作中，发现该问题后，立整立改，长期坚持。 | 2021年12月末 |
| 10 |  | 县水利局 | 县自然资源局、生态环境局、县住建局、县农业农村局、各乡镇政府 | 深入实施河长制。★ | —— | 2021年12月末 |
| 11 |  |  | 县自然资源局、生态环境局靖宇分局、县住建局、县发改局、县财政局、县卫健局、各乡镇政府 | 完成2021年靖宇县农村饮水安全保障工程，改造提升农村供水设施47处，覆盖人口 1.71万人。☆ | 9月份完成7处，10月份完32处，11月份完成8处。 | 2021年12月末 |
| 12 |  |  | 县自然资源局、生态环境局靖宇分局、县住建局、县发改局、县财政局、县卫健局、各乡镇政府 | 农村自来水普及率达到95% 。★ | —— | 2021年12月末 |
| 13 | 吴红亮 | 县发改局 | 县统计局、县农业农村局、县工信局、县交运局、县住建局、县水利局、县文旅局 | 地区生产总值增长6.5%以上。★ | 1季度3.5% 2季度4.5%。 | 2021年12月末 |
| 14 |  |  | 县直相关部门、各乡镇政府、中省直相关部门 | 固定资产投资增长8%。★ | 各季度分别为增长8%。 | 2021年12月末 |
| 15 |  |  | 县统计局、县工信局 | 新增规模以上服务企业2户。★ | 培育期较长，预计12月末之前完成。 | 2021年12月末 |
| 16 |  |  | 县交运局 | 积极协调推进宇辉铁路扩能改造工程和嘉临线靖宇至江源段升级改造工程前期工作，拓展白通丹大通道功能，加快建设白通丹经济带，推进与东北东部城市全方位合作。★ | —— | 2021年12月末 |
| 17 |  |  | 县交运局、县文旅局、县住建局、县水利局、县财政局 | 加快推进全民健身中心，田径场、足球场项目、完善县人民医院内部装修工程争取早日投入运营。推进县城和重点镇建设，完善功能配套，促进产业融合。 | —— | 2021年12月末 |
| 18 |  |  | 县人社局、县民政局、县社保局、县退役军人管理局 | 确保价格临时补贴足额发放到位。★ | —— | 2021年12月末 |
| 19 |  |  | 县文广旅局、县财政局、县工信局 | 积极推进全国青少年长白山革命传统教育基地建设。★ | 社会资本方刚确定，投资计划和施工计划暂未确定，无法量化月指标。 | 2021年12月末 |
| 20 |  |  | 县统计局、县工信 局、县粮储中心、县畜牧管理总站 | 随时根据省市要求，完成居民消费价格指数涨幅控制任务。★ | —— | 2021年12月末 |
| 21 |  |  | 县财政局、县工信局、县交运局、县税务局、县市监局、县统计局 | 落实省、市关于充分发挥服务业支撑作用，实施服务业培育提升三年行动计划，加快发展全县服务业总部经济和金融、物流、信息技术等业态，推动生产性服务业向专业化价值链高端延伸，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。 | 3月份至5月份对全县服务业企业进行摸排；5至8月对全县服务业企业摸排结果进行筛选培育，9月份至12月份协调指导服务业企业纳入统计库。 | 2021年12月末 |
| 22 | 吴红亮 | 县发改局 | 三道湖镇、县项目中心 | 全面推进靖宇县三道湖蓝莓小镇、靖宇县道地药材小镇建设。★ | —— | 2021年12月末 |
| 23 |  |  | 县委组织部、县农业农村局、县文旅局、县工信局、县人社局 | 深化与湖州德州对口工作，加快建设白山湖州现代农业合作示范园，努力在借鉴先进经验、产业对接互补、重大项目合作等方面形成一批新成果。★ | —— | 2021年12月末 |
| 24 |  | 县财政局 | 税务局 | 地方级财政收入增长3%。★ | —— | 2021年12月末 |
| 25 |  |  | 各相关所有和使用国有资产行政机关事业单位 | 健全完善国有资产监督管理体制机制。★ | 每月完成报表任务户数。 | 2021年12月末 |
| 26 |  |  | 县直相关部门 | 深入推进县级财政事权与支出责任划分改革，推动预算绩效管理体系建设和财政支出定额标准管理，强化预算约束和绩效管理，按照不低于5%的比例压减一般性支出，盘活财政存量资金。★ | —— | 2021年12月末 |
| 27 |  |  | 县民政局 | 全年预计争取城乡困难群众救助资金保障5700万元 | 截止到2月份到位3827万元。 | 2021年12月末 |
| 28 |  |  | 县发改局、县民政局、县退役军人事务局 | 为全县城乡困难群众、优抚对象发放临时价格补贴 | —— | 2021年12月末 |
| 29 |  | 县工信局 | 县统计局、县开发区、各乡镇政府 | 规上工业增加值增长7.5%。★ | 按月调度推进保证年末完成目标。 | 2021年12月末 |
| 30 |  |  | 县发改局、县农业农村局 | 健全重点产业“链长制”，推进稳链补链强链，解决断点堵点难点。★ | 按月调度推进保证年末完成目标。 | 2021年12月末 |
| 31 |  |  | 县直各相关部门 | 根据省工信厅谋划建设50个重大产业支撑项目任务分工，加快推进我县相关项目建设。★ | 按照省市安排及时推进相关工作。 | 2021年12月末 |
| 32 |  |  | 县直各相关部门 | 根据省工信厅新建10个企业技术中心工作安排，加快推进我县企业技术中心建设。★ | 按照省市安排及时推进相关工作。 | 2021年12月末 |
| 33 | 吴红亮 | 县工信局 | 县自然资源局、县农业农村局、县开发区、各乡镇政府 | 加快发展矿泉水及关联产业，研发特色山珍食品果汁和功能饮料等产品。 | 按时推进各项工作。 | 2021年12月末 |
| 34 |  |  | 县财政局、县税务局、县人社局、县医保局、县社保局、县司法局、发改委、县自然资源局、县住建局、市生态环境局靖宇分局、县应急局、县政数局、县开发区、人民银行靖宇支行、地方水电、各乡镇政府 | 深入落实惠企政策，开展“千名干部驻企帮扶”活动，推进外向拓市、会展拓市、电商拓市。★ | 按照省市相关工作安排，按时开展各项对接活动。 | 2021年12月末 |
| 35 |  |  | 县人社局、县财政局 | 新增省级创业孵化基地1家。★ | 按时推进年末完成目标各项建设任务。 | 2021年12月末 |
| 36 |  |  | 县促进中小企业（民营经济）发展工作领导小组各成员单位 | 实施中小企业成长和新增长点培育工程，支持产业链上下游企业配套协作，新增规上企业2户。★ | 按时推进年末完成目标各项建设任务。 | 2021年12月末 |
| 37 |  |  | —— | 实施重大技术创新和企业创新自强工程，鼓励企业建立研发机构，加强产学研合作，力争新认定1家高新技术企业。★ | 按时推进年末完成目标各项建设任务。 | 2021年12月末 |
| 38 |  |  | 县农业农村局、县市监局 | 推进中药配方颗粒项目研发进度，做大做强中药材精深加工、中草药种植项目板块，加大医药健康产业项目谋划和招商引资力度，强化产学研合作，加强技术创新，推进项目建设，以科技创新引领医药健康产业高质量发展。★ | 按时推进年末完成目标各项建设任务。 | 2021年12月末 |
| 39 |  |  | 县发改局 | 全县推动1项重大科技成果落地，推出2项优质科技成果招商。★ | 按时推进年末完成目标各项建设任务。 | 2021年12月末 |
| 40 | 吴红亮 | 县工信局 | —— | 根据省工信厅建设50个以上重点工业互联网项目任务分工，加快推进我县华邦共挤木塑智能化生产项目建设。★ | 按时推进年末完成目标各项建设任务。 | 2021年12月末 |
| 41 |  |  | 县发改局、县住建局、环保局、县自然资源局、移动公司、联通公司、电信公司 | 2021年5g能覆盖城区靖宇镇和濛江乡政府所在地★ | 按时推进年末完成目标各项建设任务。 | 2021年12月末 |
| 42 |  |  | 县发改局、县住建局、市生态环境局靖宇分局、县自然资源局、移动公司、联通公司、电信公司 | 2021年规划建设5G基站14个。★ | 按时推进年末完成目标各项建设任务。 | 2021年12月末 |
| 43 |  |  | 县统计局 | 社会消费品零售总额增长8%。★ | 按季度推进完成目标。 | 2021年12月末 |
| 44 |  |  | 县统计局 | 新增限额以上批零住餐企业2户。★ | 积极培育壮大商贸企业主体，按统计要求组织企业申报上限。 | 2021年12月末 |
| 45 |  |  | 县网信办、人社局 | 大力挖掘批零住餐等传统消费潜力，培育电商直播等新业态。★ | 按时开展电商直播培训，助力传统商贸业提升消费。 | 2021年12月末 |
| 46 |  |  | 县农业农村局、县市监局 | 加快建设靖宇道地药材交易中心。★ | 及时推进靖宇道地药材交易中心建设。 | 2021年12月末 |
| 47 |  |  | 县委宣传部、县市监局 | 依托县级电商中心打造网红直播基，加大重要节点促销力度，加快“线下”实体经营与“线上”网络经营融合发展、提升效益。 | 推进县级电商中心和直播基地建设，按省市要求开展促销活动。 | 2021年12月末 |
| 48 |  |  | 县农业农村局、县市监局 | 推进农林商贸等产业深度融合，实施农产品出村上网进城行动，形成“线下有市场、线上有平台、城里有店铺、村里有站点”的一体化“互联网+长白山特产”销售新模式。★ | 按照省市工作安排，及时推进农产品出村上网进城各项工作。 | 2021年12月末 |
| 49 |  |  | —— | 进一步开拓国际市场，外贸进出口总额增长5%。★ | 积极培育外贸主体，扩大外贸出口额。 | 2021年12月末 |
| 50 | 吴红亮 | 县工信局 | 农业农村局、市监局、交运局 | 加快完善农产品流通体系，实施“农批对接”“农超对接”等产销模式。★ | 按照省市相关工作安排，按时开展各项对接活动。 | 2021年12月末 |
| 51 |  |  | 县财政局、县委宣传部、县税务局 | 用好用足消费券，激发消费潜力，带动消费回补。★ | 按照省市工作要求，按时组织开展消费券发放工作。 | 2021年12月末 |
| 52 |  |  | 县财政局、县网信办 | 建设1个县域电子商务公共服务中心、1个乡（镇）电子商务公共服务中心、4个村级电商服务站。★ | 按时推进各项建设任务。 | 2021年12月末 |
| 53 |  |  | 各乡镇政府、各部门 | 聚焦京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等重点地区，围绕“一谷一城”战略精准招商，力争在绿色食品、医药品健康产业洽谈、引进一批项目。★ | 走出去、请进来，围绕“一谷一城”战略精准招商，邀请前期通过各种方式保持联系接洽的一批意向性企业，来我县考察，通过实地考察和对接洽谈，每月力争签约1个项目。 | 2021年12月末 |
| 54 |  |  | 各乡镇政府、各部门 | 以央企和知名上市企业为重点，积极参加由省、市组织的专题招商活动，瞄准产业链、价值链中高端，强化全产业链招商。★ | 按省、市要求，积极组织参加各类洽谈活动。每月谋划包装3—5个产业招商项目，做好全产业链招商。 | 2021年12月末 |
| 55 |  |  | 各乡镇政府、各部门 | 积极组织参加由市里举办的“央企入白”“民企入白”活动。围绕我县主导产业，诚邀知名企业到我县对接洽谈项目。★ | 积极与央企、民企等知名企业展开对接洽谈，争取签约相应项目。 | 2021年12月末 |
| 56 |  |  | 各乡镇政府、各部门 | 积极参加进博会、广交会、东北亚博览会、全球吉商大会等会展。★ | 按省、市活动方案要求，主要于8月、11月组织参加相应活动，做好宣传推介、项目洽谈工作。 | 2021年12月末 |
| 57 | 吴红亮 | 县应急局 | 县安委会成员单位、 各乡镇政府 | 按照《白山市安全生产专项整治三年行动2021年重点工作任务推进工作方案》要求，推进2021年三年行动2个专题、9个专项工作任务落实，加强应急体系和应急能力建设。★ | 按照《方案》要求每月完成规定工作任务。 | 2021年12月末 |
| 58 |  |  | 县自然资源局、县气象局、各乡镇政府 | 实现连续42年无重大森林火灾。★ | 做好春防和秋防工作，确保不发生重大深林火灾。 | 2021年12月末 |
| 59 | 吴红亮 | 县政数局 | 县直相关部门 | 根据上级安排和部署，推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链等技术的创新应用，规划传统产业数字化升级改造，培育发展线上销售、线上教育、线上医疗等新兴产业，提升产业数字化、智能化发展水平。★ | 3月推进“协同办公系统“，选定1-2个部门安装、试用。4月调度部门5G、物联网、云计算、大数据、区块链等技术的创新应用；培育发展线上销售、线上教育、线上医疗等新兴产业相关工作开展情况。5月争取电子政务外网实现县乡村三级全覆盖。6-9月持续推进各相关工作。10-12月查漏补缺，做好年度考核工作。 | 2021年12月末 |
| 60 |  |  | 县直相关部门 | 进一步优流程、减材料、压时间、缩环节、降费用，力争实现企业和自然人全生命周期“一件事”全流程最多跑一次。★ | 3月份根据自然人全生命周期（出生、上学、就业、婚育、置业、救助、就医、退休、养老、身后等轨迹，梳理各部门办事事项，编制形成《靖宇县自然人全生命周期服务事项手册》不断满足群众个性化、多元化的办事需求。8月份根据企业的发展与成长的动态轨迹，将企业全生命周期分解为准入、建设、运行、发展、退出5个阶段，梳理涉及各部门的办事事项，编制形成《靖宇县企业生命周期服务事项手册》，为企业发展提供全生命周期、精准式、全流程式服务，最大限度方便企业办事创业。 | 2021年12月末 |
| 61 | 吴红亮 | 县政数局 | 县直相关部门 | 持续深化“一窗受理、集成服务”改革，民生和企业事项实现“一次办结”比例达到 95%以上，政务服务网上可办率达71%，实现不动产抵押登记全程网上办。★ | 1.我县已顺利通过“一窗受理、集成服务”改革验收，民生和企业“一次办结”及网办率均已达标，在此基础上将持续完善此项工作； 2.3月份协调县自然资源局，调研不动产抵押登记办理流程及网办情况，按照工作任务目标，逐步推进此项工作，在年底前如期完成。 | 2021年12月末 |
| 62 |  |  | 县市监局、县住建局、县发改局（金融办）、、县税务局、国家电网靖宇分公司、地方水电靖宇分公司 | 开展企业开办、施工许可、用电用水用气、信贷、纳税等便利化行动，打造市场化、法治化和公平、稳定、透明、可预期的营商环境。★ | 3月向各单位下发分解任务通知，由各配合部门开展任务落实，及至各项任务完成前，由各配合部门每月向县软环境建设办公室报送任务进展情况。 | 2021年12月末 |
| 63 |  |  | 县工改领导小组成员单位、市开发区靖宇新区、县开发区、各乡镇政府 | 完成环评、地质灾害、地震安平、水土保持等一体化区域评估工作，推行多评合一、结果互认。★ | 3月由县工改办牵头，各相关部门配合，在依法设立的开发区、新区和其他有条件的区域，按照国家、省、市有关规定推行区域评估。7月起，对各部门区域评估工作开展情况进行汇总（包括区域评估工作开展情况说明、各部门制定出台的配套政策文件等）。 | 2021年12月末 |
| 64 |  |  | 县直相关部门 | 加快构建审批更少、流程更优、体制更顺、机制更活、效率更高、服务更好的政务环境。★ | 3月汇总政务服务事项复用工作进展情况。7月汇总行政审批中介服务事项清理工作进展情况。10月汇总乡镇、村（社区）便民服务中心（便民服务站）工作开展情况。12月汇总全县政务服务标准化建设工作开展情况并如期完成全年工作。 | 2021年12月末 |
| 65 | 吴红亮 | 县政数局 | 社会信用体系建设领导小组成员单位 | 构建良性的工作推进机制，全面落实靖宇县关于信用体系建设的相关工作；调度各成员单位广泛宣传，加快建立信用宣传教育长效机制；严格考核，确保全县社会信用体系建设工作有力有序推进、高效落实。★ | 3-4月明确社会信用体系建设工作目标，落实工作责任。5-6月巩固全县信用体系建设工作基础，全面落实“双公示”、信用新闻等重点工作。7-9月持续深入推进各项重点工作取得实效。10-12月加强督查考核，形成以考核推动工作落实的良好运行机制。 | 2021年12月末 |
| 66 |  |  | 县直相关部门 | 为老年人、残疾人等行动受限群体到政务服务场所办事提供全程领办、代办、帮办服务。★ | 根据省、市相关工作要求，我县已完成相关工作。在此基础上将持续优化企业群众办事满意度。 | 2021年6月末 |
| 67 |  |  | 县直相关部门 | 在重点扫码场所为老年人、儿童等无法出示健康码的特殊群体提供代理注册、健康信息代查等“绿色通道”服务。★ | 3月下发通知，要求各行管部门对扫码工作人员进行培训，做好特殊群体服务工作。 | 2021年12月末 |
| 68 |  |  | 县工改领导小组成员单位 | 低风险工程项目全流程审批压缩到17个工作日以内。★ | 按照市工改办《白山市社会投资低风险工业类工程建设项目审批服务实施办法》的通知（白工建审改〔2020〕30号）要求，我县已落实工作要求并持续统筹推进相关工作。 | 2021年12月末 |
| 69 | 李华 | 县医保局 | 县财政局 | 按照市医保局工作部署，配合完成城乡居民基本医疗保障和城乡居民大病保险基金基本实现市级统收统支工作。★ | —— | 2021年12月末 |
| 70 |  |  | —— | 按照省、市工作部署，加快推进定点医院跨省异地就医联网结算。★ | —— | 2021年12月末 |
| 71 |  | 县人社局 | 县社保局 | 深入实施全民参保计划。★ | —— | 2021年12月末 |
| 72 | 李华 | 县人社局 | 县财政局、县农业农村局、县退役军人局、县应急局、县总工会、妇联、团县委、县残联、人民银行靖宇支行 | 开展保就业促创业行动。重点针对应届毕业生、退役军人、失业人员等群体通过扩面简审发放创业担保贷款1000万元，举办专场招聘会10场，开展技能提升培训2900人次。★ | 1季度发放创业担保贷款300万元，举办专场招聘会8场，开展技能提升培训1000人次；2季度发放创业担保贷款300万元，开展技能提升培训400人次；3季度发放创业担保贷款300万元，举办专场招聘会1场，开展技能提升培训200人次；3季度发放创业担保贷款300万元，举办专场招聘会1场，开展技能提升培训200人次；4季度发放创业担保贷款100万元，举办专场招聘会1场，开展技能提升培训1500人次。 | 2021年12月末 |
| 73 |  |  | 县财政局、县工信局、县总工会、县社保局 | 加大援企稳岗、转岗培训力度，对转型企业开展转岗培训100人次。举办就业重点群体专场招聘会3场以上，发放就业困难人员灵活就业社会保险补贴1200人以上。对市场化难以实现就业的就业困难人员，以公益性 岗位的方式予以托底安置，确保政策应享尽享。★ | 1季度开展企业转岗培训50人次，举办就业重点群体专场招聘会2场，发放就业困难人员灵活就业300人；2季度发放就业困难人员灵活就业300人；3季度发放就业困难人员灵活就业300人；4季度开展企业转岗培训50人次，举办就业重点群体专场招聘会1场，发放就业困难人员灵活就业300人。 | 2021年12月末 |
| 74 |  |  | —— | 全年城镇新增就业力争达到2000人以上，城镇登记失 业率控制在4.5%以内。★ | 城镇新增就业1季度800人以上，2季度800人以上，3季度300人以上，4季度100人以上。 | 2021年12月末 |
| 75 |  |  | —— | 零就业家庭保持动态清零。★ | —— | 2021年12月末 |
| 76 |  |  | 县社保局 | 按照国家和省统一部署，适时调整养老保险待遇水平。 ★ | —— | 2021年12月末 |
| 77 |  |  | 县社保局 | 按照国家和省统一部署，适时调整工伤保险待遇水平。 ★ | —— | 2021年12月末 |
| 78 | 李华 | 县妇儿工委 | 县妇儿工委相关成员单位 | 健全妇女儿童关爱服务体系。探索建立乡镇妇女儿童家庭暴力庇护救助站，发挥妇女儿童法律维权联盟服务站作用，畅通妇女儿童权益维护渠道；推动构建覆盖横向的家庭教育指导服务体系，发挥县级婚姻家庭指导站作用；深化“美丽家园积分超市”建设，提高服务贫困妇女儿童的能力和水平。★ | 探索建立乡镇妇女儿童家庭暴力庇护救助站，发挥妇女儿童法律维权联盟服务站作用；推动构建覆盖横向的家庭教育指导服务体系，发挥县级婚姻家庭指导站作用；深化“美丽家园积分超市”建设。 | 2021年12月末 |
| 79 |  |  | 县妇儿工委相关成员单位 | 为2000名35-64岁低收入妇女进行“两癌”免费检查。★ | —— | 2021年12月末 |
| 80 |  | 县残联 | 县司法局、县信访局 | 健全残疾人关爱服务体系。成立残疾人关爱服务领导小组，健全各乡镇政府（社区）法律援助中心并发挥作用，切实解决残疾人合理诉求，维护残疾人的合法权益。★ | —— | 2021年12月末 |
| 81 |  |  | 县财政局 | 开展爱心助学行动。为当年考上大中专院校的残疾人学生及贫困残疾人家庭子女按本科5000元、大专3000元、中专2000元的标准给予助学金补贴。★ | 根据录取时间上报审核。 | 2021年12月末 |
| 82 |  |  | 县财政局、县住建局 | 为40户残疾人家庭实施无障碍改造。★ | 6月末完成40%，9月末完成80%，11月末完成100%。 | 2021年12月末 |
| 83 |  |  | 县财政局、县卫健局 | 为全县628名有需求的持证残疾人免费提供32项基本康复服务。★ | 6月末完成40%，9月末完成80%，11月末完成100%。 | 2021年12月末 |
| 84 |  |  | 县财政局、县住建局 | 为27个村级残疾人服务场所实施无障碍改造。★ | 6月末完成40%，9月末完成80%，11月末完成100%。 | 2021年12月末 |
| 85 |  |  | 县财政局、县人社局 | 为280人（次）有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训。★ | 6月末完成40%，9月末完成80%，11月末完成100%。 | 2021年12月末 |
| 86 | 李华 | 县民政局 | —— | 提高城乡低保和特困供养标准，将城镇低保月保障标准由520元提高到550元，农村低保年保障标准由4080元提高到4500元；将城市、农村特困人员集中供养基本生活标准分别提高至每人每月1040元和每人每年8160元，分散供养基本生活标准分别提高至每人每月780元和每人每年6120元。 | —— | 2021年12月末 |
| 87 |  |  | 各乡镇政府 | “十四五”期间计划建设4家品牌化居家养老服务中心，2021年积极推动启动建设1家试点，为县区内100名老年人提供休闲娱乐、生活照料、保健康复等服务。★ | —— | 2021年12月末 |
| 88 |  |  | 县公安局、县市监局、县文旅局、县卫健局 | 免费组织老年人开展养生、防诈骗、手机应用、文体兴趣等讲座培训二次。★ | —— | 2021年12月末 |
| 89 |  |  | 县财政局 | 提高低保和特困救助供养标准，确保低保、特困供养、临时救助等资金及时足额发放到位。☆ | —— | 2021年12月末 |
| 90 |  |  | 县政法委、县公安局、县检察院、县法院、县司法局、县信访局、县财政局、市生态环境局靖宇分局、县住建局、县农业农村局、县市监局、县审计局 | 依法有序开展村（居）委会换届选举。★ | —— | 2021年6月末 |
| 91 |  |  | —— | 按照省民政厅分配指标，支持农村社会福利服务中心和农村养老大院改善服务条件。★ | —— | 2021年12月末 |
| 92 |  |  | —— | 支持养老机构、社区、社会组织开展“文养结合”活动。★ | —— | 2021年12月末 |
| 93 | 李华 | 县民政局 | —— | 积极争取省民政厅开展白内障、血友病、肿瘤、股骨头坏死等疾病的困难患者救助工作。★ | —— | 2021年12月末 |
| 94 |  |  | —— | 积极争取省民政厅开展对本科院校录取的困难考生救助工作，按3000元标准救助。★ | —— | 2021年10月末 |
| 95 |  | 县文旅局 | 县财政局、县发改局、县水利局、县自然资源局、县住建局、市生态环境局靖宇分局、县交运局、花园口镇 | 完成靖宇县花园口镇正身河生态保护修复工程建设项目。 | —— | 2021年10月末 |
| 96 |  |  | 县财政局、各乡镇政府 | 积极推进全县公共文化服务体系建设，全年送戏下乡演出58场，农村电影放影1344场；组织三区人才深入乡镇、村及社区组织村民开展丰富多彩文艺活动。 | 送戏下乡每月5次；送电影下村屯每个村每月1次。 | 2021年12月末 |
| 97 |  |  | 县财政局、县发改局、县水利局、县自然资源局、县住建局、市生态环境局靖宇分局、县农业农村局、各乡镇政府 | 推进红色旅游、乡村旅游产业发展，精心打造2个乡村旅游示范村。 | 3—4月份深入乡村进行考查，5月份申报，6—10月份争取资金进行实施，年末见成效。 | 2021年12月末 |
| 98 |  |  | 县扶贫办、县农业农村局、各乡镇政府 | 举办创业致富带头人培训班,培训人数量50次。 | 计划在8月份农闲时节举办，在此之前，深入乡镇村调研，了解村民急需掌握的乡村旅游相关内容，作为培训依据。 | 2021年12月末 |
| 99 |  |  | 县财政局、县发改局、县自然资源局、县住建局、市生态环境局靖宇分局、县交运局 | 完成东北抗日联军纪念园基础设施续建项目道路建设。 | 3月1日开标，4月份开始施工，争取在上半年完成基础建设，10月份竣工验收。 | 2021年10月末 |
| 100 | 李华 | 县文旅局 | 县财政局、各乡镇政府 | 对农村老旧文化广场进行提质升级。计划投资60万元对4个农村文化小广场进行维修改造，铺设沥青路面，安装设施设备。 | 3—4月份设计，5—7月份施工建设，10月份全面竣工。 | 2021年10月末 |
| 101 |  |  | 县财政局、县教育局、各乡镇政府、各文艺团体 | 为庆祝建党100周年，举办大型文化旅游活动，以丰富群众业余生活，展示文化旅游成果，向国家献礼。 | 7月1日前后举办一场大型文艺演出，突出脱贫攻坚成果及庆“七一”主题；开展一次歌唱祖国歌唱党的诗歌诗词朗诵会；9—10月份举办一次“农民文化节”，助力乡村振兴庆丰收；12月份举办百姓春晚。 | 2021年12月末 |
| 102 |  |  | 县财政局、县教育局、各文体协会 | 庆祝建党100周年，举办丰富多彩的全民健身活动和竞技体育赛事 | 5—7月份举办足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球、跳绳等群众参与度高的群众体育运动；7—9月份适时举办全县运动会（县委、县政府同意后）。 | 2021年9月末 |
| 103 |  |  | 县委宣传部、县财政局、县教育局、县融媒体中心、各乡镇政府政府 | 按照市文旅局要求，办好靖宇县“白山之夏”“白山之冬”等节庆活动。★ | 3—4月份举办旅游商品展示活动；5——8月份举办白山之夏文旅节系列活动；11—12月份举办白山之冬系列活动。 | 2021年12月末 |
| 104 |  |  | 县财政局、各乡镇政府 | 完善乡镇、社区体育设施设备。 | 计划争取资金30万元新建赤松镇多功能足球场；投资9万元为3个村（社区）安装体育器材，以满足乡镇、村群众的健身需要。 | 2021年12月末 |
| 105 |  | 县退役军人事务局 | 县委组织部、编办、县人社局、县社保局、县教育局、县财政局、县医保局、驻县各部队、各乡镇政府 | 深入贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》，加大军人军属、退役军人及优抚对象待遇保障落实。深化巩固转业军官100%公务员或参公事业单位安置、退役士兵符合条件100%安置、随军家属符合条件100%安置、军人子女100%按意愿入托和择校的4个百分之百成果，妥善解决好部队官兵“后路、后院、后代”问题。★ | —— | 2021年12月末 |
| 106 | 李华 | 县社保局 | —— | 积极落实国家及省出台的社会保险惠企政策。★ | —— | 2021年12月末 |
| 107 |  |  | —— | 适时调整退休人员基本养老金标准。★ | —— | 2021年12月末 |
| 108 |  |  | 县财政局、县人社局、编办 | 持续推进机关事业单位养老保险制度改革。★ | —— | 2021年12月末 |
| 109 |  |  | 县财政局、县人社局、县税务局 | 积极落实工伤保险基金、失业保险基金统收统支省级统筹工作。 | —— | 2021年12月末 |
| 110 | 郭崇广 | 县卫生健康局 | 县公安局、县交运局、县工信局、县市场监管局、县商务局、各乡镇政府 | 持续抓好常态化疫情防控，完善公共卫生重大风险研判、评估、决策、防控协同机制和疫情应急响应机制。会同公安、交通、市场监管等部门，开展重点人员流行性病学调查，落实隔离管控、核酸检测等措施，防止疫情在我县传播蔓延。 | 各部门间相互配合，常态化做好疫情防控工作，防止疫情在我县传播蔓延。 | 2021年12月末 |
| 111 |  |  | 县自然资源局、县住建局、市生态环境局靖宇分局、县发改局、县财政局 | 实施靖宇县中医院救治能力提升工程建设项目。 | 力争5月开工建设，确保年内基本完工。 | 2021年12月末 |
| 112 |  |  | 县机关党工委、县教育局、各乡镇政府 | 加快中医药传承创新发展，开展中医药“五进”活动，提升中医药健康保障能力。 | 针对不同人群工作、学习、劳动等周期性特征，合理安排开展活动。 | 2021年12月末 |
| 113 |  |  | 县爱卫会各委员部门 | 持续开展爱国卫生运动，全面落实《深入开展爱国卫生运动的实施方案》，组织开展好爱国卫生月活动、病媒生物防制、控烟干预工作 | 3月份制定下发爱国卫生工作要点，4月份开展爱国卫生月活动，全年持续开展病媒生物防制及控烟工作。 | 2021年12月末 |
| 114 |  |  | 县发改局、县财政局、县自然资源局 | 投资1380万元，完成靖宇县中医院救治能力提升工程建设项目。☆ | —— | 2021年12月末 |
| 115 |  |  | —— | 为35-64岁农村妇女进行“两癌”免费检查。★ | 对300名农村适龄妇女进行“两癌”免费筛查。 | 2021年12月末 |
| 116 | 郭崇广 | 县卫生健康局 | —— | 为所有靖宇县出生的新生儿免费实施遗传代谢病苯丙酮尿症（ＰＫＵ）、先天甲状腺功能减低（ＣＨ）筛查。★ | 全县助产机构每月所生新生儿活产数按时筛查完成。 | 2021年12月末 |
| 117 |  |  | 县教育局 | 为全县低收入家庭中小学生及幼儿园进行视力验光、矫正和康复指导，免费对龋齿等常见病进行检查。★ | 按期完成市里下达的指标任务。 | 2021年12月末 |
| 118 |  |  | 县教育局、 各乡镇政府 | 启动“一村一名大学生村医计划”，定向培养一批大学生乡村医生。★ | 按照市卫健委工作要求，按期完成大学生乡村医生培养任务。 | 2021年12月末 |
| 119 |  |  | 县发改局、县人社局、县财政局、县医保局、编办 | 深化医药卫生体制改革，推进基本公共医疗服务均等化，完善城乡三级医疗服务网络，加强医联体建设，促进优质医疗资源下沉基层。★ | 1.每月控制转诊率，年底前完成县域内就诊率达到90%以上。 2.按照国家基本公共完善服务项目，每月开展服务。 | 2021年12月末 |
| 120 |  |  | 县教育局 | 完成省里下达的为6-9岁适龄儿童开展免费牙齿窝沟封闭服务任务。★ | 完成1000颗儿童牙齿的窝沟封闭任务。 | 2021年12月末 |
| 121 |  | 县自然资源局 | 县农业农村局、县财政局、县住建局、各乡镇政府 | 坚持规划引领，科学布局，稳妥推进编制实用性村庄规划，有条件有需求的村庄应编尽编。 | 根据实际工作需要具体安排。 | 2021年12月末 |
| 122 |  |  | 县发改局、县农业农村局、县财政局、县住建局、县水利局、各乡镇政府 | 编制靖宇县国土空间总体规划 | 1.准备阶段（2021年1月末前）； 2.资料收集调研阶段（2021年2月）； 3.专题研究阶段（2021年2月-2021年3月） ； 4.规划大纲阶段（2021年3月-4月） ； 5.规划成果阶段（2021年4月-5月） ； 6.论证审批阶段（2021年6月）； 7.数据库建设阶段（2020年6月-2021年12月）。 | 2021年12月末 |
| 123 |  |  | 各乡镇政府 | 投资14万元完成7个村屯四旁绿化。 | —— | 2021年12月末 |
| 124 |  |  | 各乡镇政府 | 完成靖宇县全域土地综合整治项目。☆ | —— | 2021年12月末 |
| 125 | 郭崇广 | 县自然资源局 | 县财政局、靖各乡镇政府 | 持续推进山水林田湖草生态修复工程，组织实施完成土地整理1327.62公顷。 | —— | 2021年12月末 |
| 126 |  |  | —— | 按照县里统一部署，全面推行“林长制” | —— | 2021年12月末 |
| 127 |  | 市生态环境局 靖宇分局 | 县发改局、县住建局、县自然资源局、县交运局、县水利局、县农业局、县财政局、县政数局、县公安局、各乡镇政府 | 深入推进污染防治，持续改善环境质量。健全完善监测网络，构建“互联网+数字环保”监管体系，加强环境监管能力建设。严格环保执法，加快解决污染环境和损害群众利益的突出环境问题。 | 每月开展执法监督检查，确保环境违法行为及时停止。 | 2021年12月末 |
| 128 |  |  | 县住建局、县交运局、靖宇镇政府 | 城区优良天数稳定在98%以上，不断提升“优”的天数。 | 1-4月：优46天，良71天。5-9月:优134天，良19天 。10-12月：优68天，良23天 。 | 2021年12月末 |
| 129 |  |  | 县财政局、县农业局、各乡镇政府 | 推进农村污水处理。 | 1-3月编制实施方案；4月申报；5-9月建设。 | 2021年12月末 |
| 130 |  |  | 县住建局、县卫健局、县工信局、县农业局 | 开展“无废城市”建设，加强工业固体废物、危险废物、化学品等污染源管控，实现工业固体废物和危险废物安全处置率、医疗废物无害化处置率100%。 | 每月开展工业固体废物、危险废物、化学品和医疗废物等污染源监督检查，确保处置率100%。 | 2021年12月末 |
| 131 |  |  | 县自然资源局、县水利局、县农业局、县住建局、县工信局 | 开展省级生态文明示范县创建并命名。 | 3-6月编制技术报告等创建材料；7月申报；8、9月等待考核。 | 2021年12月末 |
| 132 |  |  | 县工信局、县发改局、县住建局、县农业局、县自然资源局、县交运局、县金融办、各乡镇政府 | 健全资源高效利用和节约再循环利用体系，全面推进降碳减废工作。 | 按照省市工作安排部署，开展相关工作。 | 2021年12月末 |
| 133 | 郭崇广 | 县教育局 | 县财政局 | 深化大学区管理改革，实施教育教学质量提升工程，促进义务教育优质均衡发展。 | 1-6月完成工作改革布置工作；7-12月开展主题化区本研修活动，提弱项、补短板、缩差距，逐步形成校际间区域一体化协同发展格局。 | 2021年12月末 |
| 134 |  |  | 县发改局、县人社局、 县财政局、编办 | 推进普通高中多元化发展，落实高中新课程计划，为新高考综合改革做好准备。 | 1-6月完成新课程培训；7-12月完成综合素质评价职业规划。 | 2021年12月末 |
| 135 |  |  | 县发改局、县财政局、 县工信局、县卫健局、县人社局、县农业农村局、县扶贫办、县市监局 | 大力提升职业教育水平，推进产教融合、校企合作。充分发挥靖宇县中职学校作用，在靖宇县第一职业高级中学增设电商、畜牧兽医和学前保育专业，推进“1+X”4个专业证书建设。 | 1-6月推进“1+X”4个专业建设工作；7-12月完成新增专业设置和招生工作。 | 2021年12月末 |
| 136 |  |  | 县发改局、县财政局、县自然资源局 | 投资2721万元，完成靖宇县河北公办幼儿园建设项目。☆ | —— | 2021年12月末 |
| 137 |  |  | 县文旅局、长白山干部培训学院、县退役军人事务管理局 | 开展推进冰雪运动进校园和青少年进森林研学实践活动，全年参与活动的师生达到1000人次。 | 1-6月组织城镇中小学生开展研学实践活动；7-12月组织城镇中小学生开展冰雪进校园活动。 | 2021年12月末 |
| 138 |  |  | 县卫健局 | 按照上级任务数量，配合建设学校“视力健康教育基地”。 | 根据市政府工作进度配合开展工作。 | 2021年12月末 |
| 139 |  |  | 县发改委、县财政局、 县人社局、县自然资源局、县住建局、编办 | 实施普惠性幼儿园建设工程。加大公办园建设力度，新增1所公办幼儿园，新增学位360个，增加普惠性学前教育资源，有效缓解“入园难”问题。 | 1-3月完成教师招聘岗位设置，启动事业单位工作人员和政府购买服务人员招聘工作。3-9月完成幼儿园楼房建设任务。 | 2021年9月末 |
| 140 |  |  | 县财政局、县卫健局 | 深入推进国家近视防控改革试验区工作，大力实施改善视觉环境提升工程，为全县中小学校教室安装符合标准的节能护眼日光灯，优化全县中小学生用眼环境。 | 1-6月完成学生近视率排查工作，7-12月推进节能护眼灯安装工作。 | 2021年12月末 |
| 141 |  | 县房地产管理中心 | 县发改局、县财政局、县住建局、自然资源局、靖宇镇各社区 | 实施2020年37个老旧小区改造工程。对全县61栋住宅楼进行改造. | 已办理完成前期手续，5月份复工，10月末完工。 | 2021年12月末 |
| 142 | 郭崇广 | 县房地产管理中心 | 县发改局、县财政局、县住建局、县自然资源局、靖宇镇各社区 | 实施2021年9个老旧小区改造工程。对全县13栋住宅楼进行改造. | 5月份完成前期手续办理开始施工，10月末完工。 | 2021年12月末 |
| 143 |  |  | 县发改局、县财政局、县住建局、县自然资源局、靖宇镇各社区 | 实施83个老旧小区改造工程，沿江和林业标段改造工作。 | 5月份完成前期手续办理开始施工，10月末完工。 | 2021年12月末 |
| 144 |  | 县市场监督管理局 | 县直相关行政审批部门 | 推进“证照分离”改革全覆盖 | —— | 2021年12月末 |
| 145 |  |  | 县“个转企”领导小组成员单位 | 新增“个转企”30户 | —— | 2021年12月末 |
| 146 |  |  | 县发改局、县住建局、市生态环境局靖宇分局、县工信局、县教育局、县民政局、县自然资源局、县卫健局、县文旅局、县财政局、县水利局、县农业农村局、县司法局、县交运局、县税务局、中国人民银行靖宇支行、靖宇银保监分局 | 推进公平竞争审査制度落实,组织政策制定机关开展政策措施存量清理和增量审查工作,消除各种隐性壁垒和束缚,加强对企业合法权益的保护,让各类市场主体平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。 | —— | 2021年12月末 |
| 147 |  |  | 县发改局、县住建局、地方水电公司 | 清理规范转供电环节收费,确保电价红利惠及终端用户。★ | —— | 2021年12月末 |
| 148 |  |  | 县税务局、县公安局、县社保局、县公积金管理中心、人民银行靖宇支行 | 实现企业开办全免费办理。★ | —— | 2021年12月末 |
| 149 |  |  | 县政数局、县司法局 | 推行涉企经营许可事项告知承诺制。★ | —— | 2021年12月末 |
| 150 | 郭崇广 | 县市场监督管理局 | 县消费者权益保护工作联席会议成员单位 | 持续开展放心消费创建工作,放心消费示范店在维持5户的基础上新培树2户;建设5户食品加工名、优、特示范小作坊。★ | —— | 2021年12月末 |
| 151 | 全传义 | 县农业农村局 | 县财政局、县工信局、县市监局、县发改局 | 坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，扩大“白山·绿之康源”区域公用品牌影响力。积极入驻公用品牌并参与品牌推介活动。★ | —— | 2021年12月末 |
| 152 |  |  | 县财政局、县自然资源局、县发改局、县工信局、生态环境局靖宇分局 | 扎实推进一个升级特优区和一个省级现代农业产业园建设，2021年培育储备一个市级现代农业产业园。★ | —— | 2021年12月末 |
| 153 |  |  | 县自然资源局、县发改局、县工信局 | 开展人参标准化科技培训，3月份人参产业调查，制定人参产业发展规划，制定人参标准化操作规程，建省级中药材标准化示范区（人参）生产基地一处。★ | —— | 2021年12月末 |
| 154 |  |  | 各乡镇政府 | 大力发展订单农业。 | —— | 2021年12月末 |
| 155 |  |  | 县财政局、县粮储中心、县自然资源局、县水利局、各乡镇政府 | 深入实施藏粮于地、藏粮于技战略。加快推荐粮食生产功能区、重要农产品保护区和特色农产品优势区建设，在稳定粮食安全的基础上，适度发展以人参、中药材、食用菌、蓝莓等为主导的特色农业。新增人参、中药材、食用菌、蓝莓为主的特色产业1.5万亩，绿色高效作物种植比重在60%以上，特产业产值增长10%以上。★ | —— | 2021年12月末 |
| 156 |  |  | 县政数局、县财政局、县自然资源局、各乡镇政府 | 探索建立农村产权交易平台。★ | 3-4月动员部署，县乡村成立组织机构、制定方案、落实责任分工；5-6月搭建交易平台；7-8月排查交易项目；9-10月上报交易方案；11-12月培训人员、组织交易。 | 2021年12月末 |
| 157 |  |  | 县住建局，各乡镇政府 | 持续推进农村垃圾分类。★ | —— | 2021年12月末 |
| 158 | 全传义 | 农业农村局 | 各乡镇政府 | 完成农村改厕500座。★ | 第一季度宣传农村改厕工作及摸底改厕数量。第二季度实地观摩选择改厕模式。第三季度按上级要求开展招投标及开工建设。第四季度完工验收。 | 2021年12月末 |
| 159 |  |  | 市生态环境局靖宇分局、县发改局、各乡镇政府 | 强化农村面源污染治理，推动秸杆、农膜等农业废弃物资源化利用。★ | 第一季度宣传农业面源污染、秸杆综合、农膜等农业废弃物利用。第二季度实地摸底调查。第三季度统计全年秸杆产生量及农业废弃物产生量。第四季度推动秸杆综合利用及农业废弃物回收。 | 2021年12月末 |
| 160 |  |  | 县文旅局、县自然资源局、 各乡镇政府 | 打造一批特色民宿和山水田园综合体，打响农家风情、特色山村等乡村旅游品牌，开展“休闲旅游农业百村示范工程”储备培育市级星级企业3家。★ | 1-5月份培育、6-9月份申报、10-12月认定。 | 2021年12月末 |
| 161 |  |  | 各乡镇政府 | 保持粮食稳产高产，正常年景下全县粮食产量在1.8亿斤以上。★ | —— | 2021年12月末 |
| 162 |  |  | 白山经济开发区靖宇新区、 长白山天然矿泉水靖宇水源保护区、吉林松花江三湖国家级自然保护区靖宇保护站、县财政局、县审计局、县自然资源局、生态环境局靖宇分局 | 新建高标准农田2.7万亩。★ | 1.2021年1月至2月项目勘察阶； 2.3月份编制项目建议书、初步设计报告报省市农业农村主管部门备案批复； 3.4月份设计招投标、确定建设内容编制实施方案进行评审； 4.5月至6月份报省市农业农村主管部门对项目进行审批、工程施工和监理进行招标、签订合同。 5.2021年7月至2022年9月施工阶段； 6.2022年9月至年末项目竣工验收、上图入库、建立档案。 | 2021年12月末 |
| 163 | 全传义 | 农业农村局 | 县财政局、各乡镇政府 | 1、做好合作社质量提升试点工作，到2021年末创建40家县级示范社，努力培育市级以上示范社15家，指导规范80%以上的合作社建立健全各项规章制度。通过试点提升工作使我县合作社指导服务与管理机制进一步健全完善，保障合作社健康发展。2、发展专业化社会化服务组织，通过生产托管的方式，将农业生产中的耕、种、防、收、储等全部或部分作业环节委托给农业社会化服务组织完成，培育一批结构合理、专业水平较高、服务能力较强、服务行为规范的农业生产托管服务组织。3、积极开展高素质实用农民培训工作，对农民专业合作社的性质、组织形式、办社原则、作用和方法进行广泛宣传，将《农民专业合作社法》和《吉林省农民专业合作社条例》送进村委会、专业合作社,增强农民对合作社的认识，营造全社会重视、支持农民专业合作社发展的浓厚氛围。结合实际情况全年预计开展培训1000—2000人次 | 3月份制定合作社质量提升具体工作措施，成立乡镇合作社辅导员队伍，建立合作社提质微信工作群；4—5月份针对已评定的21家县级示范社进行逐一服务、指导，了解掌握各合作社发展过程中的实际困难及需求；同时开展农业生产托管服务宣传工作，通过拉横幅、贴标语、发送传单等多种形式扩大宣传力度，并指导社会化服务组织签订农业生产托管服务合同；6—7月份对各乡镇实际运营合作社在各项规章制度、财务管理等方面进行指导，使其进一步完善、规范；8分月至年末依据县政府制订的《靖宇县农民合作社示范社认定及监测办法》开展县级示范社评定工作。结合实际情况利用农闲期间，开展高素质农民培训工作。（具体时间及培训形式培训内容待定） | 2021年12月末 |
| 164 |  |  | 县财政局、县发改局、县市场监管局、县自然生态局、县工信局、各乡镇政府 | 实施农业土壤质量提升三年行动，开展“三提升一示范”，通过“两补两降一调整”综合治土措施，提升土壤质量2万亩，有机肥、生物菌肥施用占总耕地面积的30%以上，主要农作物绿色防控覆盖率达30%以上。★ | 4——5月完成有机肥、菌肥施用和减肥增效技术应用，土壤质量提升面积达到2万亩。5—9份完成主要农作物病虫绿色防控。 | 2021年12月末 |
| 165 | 全传义 | 农业农村局 | 县工信局 | 加大绿色种植方式试验、示范、推广力度，创建23个绿色有机示范村，新增新品种、新技术试验示范基地1个。★ | 4——5月完成示范村有机肥、菌肥施用和减肥增效技术应用，6—9份完成示范村主要农作物病虫绿色防控。5月份完成示范基地种苗移栽，6——9月份试验示范基地田间管理。 | 2021年12月末 |
| 166 |  |  | 县市监局、各乡镇政府 | 建立农产品可追溯体系，加快创建国家农产品质量安全示范县。★ | —— | 2021年12月末 |
| 167 |  |  | 县财政局、县发改局、县工信局、县自然资源局、生态环境局靖宇分局、各乡镇政府 | 2021年培育储备一个省级农业龙头企业、两个市级农业龙头企业。★ | 1-5月份培育、6-9月份申报、10-12月认定。 | 2021年12月末 |
| 168 |  |  | 县发改局、县财政局、各乡镇政府 | 加快推进农村重点领域和关键环节改革。★ | 上半年动员部署，县乡村成立组织机构、制定方案、落实责任分工；下半年按照时间节点完成具体改革任务。 | 2021年12月末 |
| 169 |  |  | 县住建局，县水利局，生态 环境局靖宇分局，各乡镇政府 | 大力实施乡村建设行动，深入开展农村环境整治提升工程和“清洁乡村”行动，实现农村面貌更大改观。创建省AA级标准示范村10个，省 AAA级标准示范村3个。★ | 1-3月，制定方案，4-6月，开始创建，7-9月，巩固提升，10-12月，考核验收。 | 2021年12月末 |
| 170 |  | 县交通运输局 | 县发改局、县财政局、县自然资源局 | 投资4000万元，完成国道嘉临线建设项目征地拆迁并开工建设。☆ | 6月末完成前期、12月末前开工。 | 2021年12月末 |
| 171 |  |  | 县发改局、县扶贫办、县财政局、县自然资源局 | 改建农村公路建设项目年末完成。★ | 6月末完成前期、12月末前开工。 | 2021年12月末 |
| 172 |  |  | 县发改局、县扶贫办、县财政局、县自然资源局 | 路宅分离项目年末完成。 | 6月末完成前期、12月末前开工。 | 2021年12月末 |
| 173 |  |  | 县发改局、县财政局、县自然资源局 | 投资675万元，完成皇封岭服务区建设项目。☆ | 6月末完成前期工作。 | 2021年12月末 |
| 174 | 全传义 | 县交通运输局 | 县公安局、县财政局 | 实施安全出行工程，新建农村公路信息智能化项目，确保道路交通安全年末完成 。 ★ | 6月末完成前期、12月末前开工。 | 2021年12月末 |
| 175 |  |  | 县发改局、县扶贫办、县财政局、县自然资源局 | 改造危桥1座年末完成 。 ★ | 6月末完成前期、12月末完工。 | 2021年12月末 |
| 176 |  |  | 县发改局、县扶贫办、县财政局、县自然资源局 | 实施安防工程年末完成 。 ★ | 6月末完成前期、12月末完工。 | 2021年12月末 |
| 177 |  |  | 县发改局、县扶贫办、县财政局、县自然资源局 | 客运班线公交化改造。 ★ | 6月末完成前期、12月末完工。 | 2021年12月末 |
| 178 |  |  | 县发改局、县扶贫办、县财政局、县自然资源局 | 实施安全出行工程，新建农村公路候车亭8个年末完成。★ | 6月末完成前期、12月末完工。 | 2021年12月末 |
| 179 |  | 县畜牧兽医管理总站 | 各乡镇政府 | 2021年末生猪存栏30000头.★ | 2020年12月月份生猪存栏26000头，2021年每月新增生猪存栏340头，2021年末存栏30080头。 | 2021年12月末 |
| 180 |  | 县扶贫办 | 县直相关部门、各乡镇政府 | 做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保工作不留空档，政策不留空白。★ | —— | 2021年12月末 |
| 181 |  |  | 县直相关部门、各乡镇政府 | 重点帮扶脱贫村在过渡期内，落实国家、省相关政策，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。★ | —— | 2021年12月末 |
| 182 |  | 地方水电靖宇分公司 | —— | 按照年初工作计划，完成66KV变电所、66KV线路、10千伏线路技术改造工作。★ | 10月末完成66KV变电所技术改造工作；11月末完成66KV线路技术改造工作；12月末完成10千伏线路技术改造工作。 | 2021年12月末 |
| 183 | 宋立平 | 县司法局 | 县直相关部门、法院 | 推进行政复议规范化建设，健全完善行政调解与人民调解、司法调解衔接机制。★ | —— | 2021年12月末 |
| 184 | 宋立平 | 县司法局 | 县直相关部门 | 实施“八五”普法，按照国家和省部署，启动“八五”普法规划编制前期工作；开展法治政府建设。★ | —— | 2021年12月末 |
| 185 |  |  | 县直相关部门、县级人民法院 | 完善府院联动机制，充分发挥行政争议协调化解中心作用，强化行政机关负责人出庭应诉制度。★ | —— | 2021年12月末 |
| 186 |  |  | 县直相关部门 | 推行证明事项项告知承诺制。★ | —— | 2021年12月末 |
| 187 |  |  | 县残联、县财政局 | 开展残疾人权益保障法律援助行动。★ | —— | 2021年12月末 |
| 188 |  | 县信访局 | 县委政法委、县直相关部门、各乡镇政府政府 | 开展“信访积案清零”专项行动，全面落实“即接即办”。★ | —— | 2021年12月末 |
| 189 |  | 县公安局 | —— | 深入推进平安乡村建设，创新乡村治理方式，提高乡村善治水平。持续推进“一村(格)一警”建设，提升社区、农村防控建设。★ | —— | 2021年12月末 |
| 190 |  |  | 县扫黑办、纪委监委、县检察院、县法院、县直各相关部门、各乡镇政府 | 始终保持对黑恶势力犯罪的严打高压态势，坚持打早打小、露头就打，着力完善各项长效机制，推动扫黑除恶常态化，坚决打击黑恶势力及其“保护伞”，不断提高全县扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，增强涉黑恶线索摸排和案件侦办质效，坚决铲除黑恶势力“保护伞”经济基础，进一步提升行业治理能力，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，建设更高水平的“平安靖宇”。★ | —— | 2021年12月末 |
| 191 |  |  | —— | 坚持发展新时代“枫桥经验”，积极开展县域社会治理现代化试点工作。深化“枫桥式公安派出所”创建工作，发挥示范引领作用，保持创建活力、动力和持久性。★ | —— | 2021年12月末 |
| 192 |  |  | 县委政法委、县财政局、各乡镇政府 | 推动雪亮工程进农村，全县行政村视频监控覆盖率达到80%以上。★ | —— | 2021年12月末 |
| 193 | 宋立平 | 县公安局 | 县委政法委、县财政局、各乡镇政府 | 推动雪亮工程进农村时，建设互联网民用级视频监控摄像机，每个具备建设条件的行政村不少于5台。★ | —— | 2021年12月末 |
| 194 |  |  | 县财政局、各乡镇政府 | 为推进吉林平安建设，更有效的管控靖宇县进出城主要通道、城区新开路段、乡镇及农村道路节点的通行车辆。全县新增110处车辆智能识别设备，以确保在全县各乡镇政府及时准确地查询车辆轨迹。 | —— | 2021年12月末 |

注：
①本责任制主要依据县十八届人大五次会议审议通过的《政府工作报告》分解制定，标有“☆”工作任务和目标为2021年民生实事，标有“★”工作任务和目标为《2021年市政府重点工作目标责任制》需我县配合落实任务，未标记“☆”或“★”的工作和目标为结合我县工作实际需落实的重点事项；
②以上工作由全洪宝县长负总则，县委常委戴明海、各位副县长分工负责抓落实；
③“牵头承办单位”和“主要配合单位”按职能各负其责，“——”为无配合单位。